|  | «Утверждаю» «Согласовано» Гл. инженер ООО «ЛадаДом» Исполнительный директор ООО «Техтранс» _______________Н.В.Белозерова _____________С.В.Веремеев |
| --- | --- |
|  | График опрессовки, промывки и сдачи тепловых узлов жилых домов ООО «Техтранс» на 2019г. ДУ-3 29,35,36,39 кв-л |
| Месяц | Промывка системы отопления | Опрессовка системы отопления и ГВС | Сдача тепловых узлов управления |
| Май | 35-1 | Ул.Космонавтов,10 | 35-1 | Ул.Космонавтов,10 | 35-1 | Ул.Космонавтов,10 |
|  | 36-11 | Ул.Советская,10 | 36-11 | Ул.Советская,10 | 36-11 | Ул.Советская,10 |
|  | 35-2 | Пр.Ленина,67 | 35-2 | Пр.Ленина,67 | 35-2 | Пр.Ленина,67 |
|  |  |  |  |  | 35-2 | Пр.Ленина,67 |
|  | 35-3 | Пр.Ленина,71 | 35-3 | Пр.Ленина,71 | 35-3 | Пр.Ленина,71 |
|  | 35-4 | Ул.Молодежная,13 | 35-4 | Ул.Молодежная,13 | 35-4 | Ул.Молодежная,13 |
|  | 36-7а | Ул.Энгельса,7а | 36-7а | Ул.Энгельса,7а | 36-7а | Ул.Энгельса,7а |
|  | 36-7б | Ул.Энгельса,7б | 36-7б | Ул.Энгельса,7б | 36-7б | Ул.Энгельса,7б |
|  | 36-9а | Ул.Энгельса,9а | 36-9а | Ул.Энгельса,9а | 36-9а | Ул.Энгельса,9а |
|  | 39-7 | Ул.Набережная,67 | 39-7 | Ул.Набережная,67 | 39-7 | Ул.Набережная,67 |
|  | 39-10 | Ул.Молодежная,2 | 39-10 | Ул.Молодежная,2 | 39-10 | Ул.Молодежная,2 |
|  | 39-11 | Ул.Молодежная,4 | 39-11 | Ул.Молодежная,4 | 39-11 | Ул.Молодежная,4 |
|  | 39-12 | Ул.Молодежная,6 | 39-12 | Ул.Молодежная,6 | 39-12 | Ул.Молодежная,6 |
|  |  | Ул.Сталинградская,1 |  | Ул.Сталинградская,1 |  | Ул.Сталинградская,1 |
|  |  | Ул.Сталинградская,7 |  | Ул.Сталинградская,7 |  | Ул.Сталинградская,7 |
|  | 36-18 | Ул.Молодежная,16 | 36-18 | Ул.Молодежная,16 | 36-18 | Ул.Молодежная,16 |
|  | 36-26 | Пр.Ленина,85 | 36-26 | Пр.Ленина,85 | 36-26 | Пр.Ленина,85 |
| Июнь | 36-5 | Пр.Ленина,87 | 36-5 | Пр.Ленина,87 | 36-5 | Пр.Ленина,87 |
|  | 36-6 | Пр.Ленина,93 | 36-6 | Пр.Ленина,93 | 36-6 | Пр.Ленина,93 |
|  | 36-7 | Пр.Ленина,95 | 36-7 | Пр.Ленина,95 | 36-7 | Пр.Ленина,95 |
|  | 36-8 | Ул.Энгельса,3 | 36-8 | Ул.Энгельса,3 | 36-8 | Ул.Энгельса,3 |
|  | 36-9 | Ул.Энгельса,5 | 36-9 | Ул.Энгельса,5 | 36-9 | Ул.Энгельса,5 |
|  | 36-14 | Ул.Советская,4 | 36-14 | Ул.Советская,4 | 36-14 | Ул.Советская,4 |
|  | 36-15 | Ул.Советская,2 | 36-15 | Ул.Советская,2 | 36-15 | Ул.Советская,2 |
|  | 36-17 | Ул.Молодежная,22 | 36-17 | Ул.Молодежная,22 | 36-17 | Ул.Молодежная,22 |
|  | 36-19 | Ул.Молодежная,14 | 36-19 | Ул.Молодежная,14 | 36-19 | Ул.Молодежная,14 |
|  | 36-25 | Пр.Ленина,79 | 36-25 | Пр.Ленина,79 | 36-25 | Пр.Ленина,79 |
|  | 39-8 | Ул.Набережная,59 | 39-8 | Ул.Набережная,59 | 39-8 | Ул.Набережная,59 |
|  | 39-9 | Ул.Набережная,57 | 39-9 | Ул.Набережная,57 | 39-9 | Ул.Набережная,57 |
|  | 39-20 | Ул.Набережная,77(1,2,3,4,5) | 39-20 | Ул.Набережная,77(1,2,3,4,5) | 39-20 | Ул.Набережная,77(1,2,3,4,5) |
|  | 29-11 | Ул.Рабоче-крестьянская,13 | 29-11 | Ул.Рабоче-Крестьянская,13 | 29-11 | Ул.Рабоче-Крестьянская,13 |
|  | 39-24 | Ул.Сталинградская,15 | 39-24 | Ул.Сталинградская,15 | 39-24 | Ул.Сталинградская,15 |
|  | 39-25 | Ул.Сталинградская,17 | 39-25 | Ул.Сталинградская,17 | 39-25 | Ул.Сталинградская,17 |
|  | 29-8 | Ул.19Партсъезда,64 | 29-8 | Ул.19Партсъезда,64 | 29-8 | Ул.19Партсъезда,64 |
| Июль | 36-1 | Пр.Ленина,75 | 36-1 | Пр.Ленина,75 | 36-1 | Пр.Ленина,75 |
|  | 36-28 | Пр.Ленина,91 | 36-28 | Пр.Ленина,91 | 36-28 | Пр.Ленина,91 |
|  | 36-2 | Пр.Ленина,77 | 36-2 | Пр.Ленина,77 | 36-2 | Пр.Ленина,77 |
|  | 36-3 | Пр.Ленина,81 | 36-3 | Пр.Ленина,81 | 36-3 | Пр.Ленина,81 |
|  | 36-4 | Пр.Ленина,83 | 36-4 | Пр.Ленина,83 | 36-4 | Пр.Ленина,83 |
|  | 36-10 | Ул.Энгельса,11 | 36-10 | Ул.Энгельса,11 | 36-10 | Ул.Энгельса,11 |
|  | 36-12 | Ул.Советская,8 | 36-12 | Ул.Советская,8 | 36-12 | Ул.Советская,8 |
|  | 36-16 | Ул.Молодежная,24 | 36-16 | Ул.Молодежная,24 | 36-16 | Ул.Молодежная,24 |
|  | 36-20 | ул.Энгельса,1 | 36-20 | ул.Энгельса,1 | 36-20 | ул.Энгельса,1 |
|  | 36-27 | Пр.Ленина,89 | 36-27 | Пр.Ленина,89 | 36-27 | Пр.Ленина,89 |
|  | 39-1 | Ул.Набережная,63 | 39-1 | Ул.Набережная,63 | 39-1 | Ул.Набережная,63 |
|  | 39-2 | Ул.Набережная,65 | 39-2 | Ул.Набережная,65 | 39-2 | Ул.Набережная,65 |
|  | 39-3 | Ул.Набережная,73 | 39-3 | Ул.Набережная,73 | 39-3 | Ул.Набережная,73 |
|  | 39-4 | Ул.Набережная,75 | 39-4 | Ул.Набережная,75 | 39-4 | Ул.Набережная,75 |
|  | 39-5 | Ул.Набережная,71 | 39-5 | Ул.Набережная,71 | 39-5 | Ул.Набережная,71 |
|  | 39-14 | Ул.Молодежная,8(1,2) | 39-14 | Ул.Молодежная,8(1,2) | 39-14 | Ул.Молодежная,8(1,2) |
|  | 39-19 | Ул.Сталинградская,11(1,2,3) | 39-19 | Ул.Сталинградская,11(1,2,3) | 39-19 | Ул.Сталинградская,11(1,2,3) |
| Август | 36-9а | Ул.Энгельса,9а( контора) | 36-9а | Ул.Энгельса,9а( контора) | 36-9а | Ул.Энгельса,9а( контора) |
|  | 36-13 | Ул.Энгельса,9 | 36-13 | Ул.Энгельса,9 | 36-13 | Ул.Энгельса,9 |
|  | 39-6а | Ул.Набережная,69а(1,2) | 39-6а | Ул.Набережная,69а(1,2) | 39-6а | Ул.Набережная,69а(1,2) |
|  | 39-6 | Ул.Набережная,69 | 39-6 | Ул.Набережная,69 | 39-6 | Ул.Набережная,69 |
|  | 39-21 | Ул.Набережная,81 | 39-21 | Ул.Набережная,81 | 39-21 | Ул.Набережная,81 |
|  | 39-22 | Ул.Набережная,79 | 39-22 | Ул.Набережная,79 | 39-22 | Ул.Набережная,79 |
|  | 39-29 | Пр.Ленина,84 | 39-29 | Пр.Ленина,84 | 39-29 | Пр.Ленина,84 |
|  | 39-30 | Пр.Ленина,86 | 39-30 | Пр.Ленина,86 | 39-30 | Пр.Ленина,86 |

ст. инженер ООО «Техтранс»                                                                      Н.И.Булавина